MY COZY DESK

小宝工作台｜MY COZY DESK

产品需求文档 PRD

文档信息

| 文档类型 | PRD（产品需求文档） |
| --- | --- |
| 产品名称 | 小宝工作台｜MY COZY DESK |
| 文档版本 | v1.0 |
| 撰写日期 | 2026 年 10 月 21 日 |
| 当前产品版本 | 微信小程序 v1.5.0 ｜ Web / PWA v1.6.0 |
| 产品形态 | 微信小程序 + 单文件 Web 应用（可安装为 PWA） |
| 目标读者 | 产品、设计、研发、测试及项目决策者 |
| 文档状态 | 已实现部分按现状登记；未实现部分统一标注「规划中」 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-21 | 产品负责人 | 首次成文，覆盖 M1 至 M4 已交付能力及 M5 规划 |

本文档为产品权威需求说明，未经许可不得外传。

目录

1. 摘要	1

2. 背景与问题陈述	1

2.1 现状	1

2.2 三个具体问题	1

2.3 机会	1

3. 目标与非目标	1

3.1 产品目标	1

3.2 成功指标（建议追踪）	1

3.3 非目标（本期明确不做）	1

4. 用户与场景	1

4.1 目标用户	1

4.2 典型场景	1

5. 产品范围总览	1

6. 功能需求	1

6.1 通用能力	1

6.2 模块需求	1

6.3 日历与回顾	1

7. 非功能需求	1

8. 交互与视觉规范	1

9. 数据模型（摘要）	1

10. 技术架构与约束	1

10.1 关键约束与已定方案	1

11. 里程碑与状态	1

12. 验收标准	1

12.1 功能验收（已通过）	1

12.2 真机验收清单（需人工确认）	1

13. 风险与待办	1

14. 附录	1

14.1 术语表	1

14.2 相关文档	1

# 1. 摘要

小宝工作台是一款面向个人用户的「全记录 + 轻回顾」效率工具，以微信小程序与单文件 Web 应用（PWA）双端形态交付。产品将计划、课程、运动、备考、理财、自媒体、阅读、技能、便签、复盘等 15 类日常记录收敛到同一个入口，并通过日历热力图、日历时间轴、自动成长报告与全局搜索，把「记下来」变成「看得见」，最终形成可持续的自我管理闭环。

本文为产品的权威需求说明，包含 5 项产品目标、33 条功能需求（FR-001 至 FR-014、FR-101 至 FR-116、FR-201 至 FR-203）、7 类非功能要求、交互与视觉规范、数据模型、技术架构约束、里程碑状态、验收标准与风险清单。

当前状态：核心记录层、组织层、回顾层、激励层、智能层、数据层均已交付；提醒层本地能力已交付、微信订阅消息后台推送待配置；小程序与 Web 双端数据互通列为 M5 规划项。

# 2. 背景与问题陈述

## 2.1 现状

个人日常管理的数据天然是分散的：计划写在便签里，花销记在记账应用中，读书进度靠记忆，备考与课程进度靠心算，运动打卡靠自觉。市面上并不缺少单点优秀的工具，但缺少一个「今天所有事都在一处」的容器。

## 2.2 三个具体问题

| 编号 | 问题 | 表现 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 记录入口分散 | 想记一件事之前，先要判断「该打开哪个应用」 | 记录成本高，最终演变为「干脆不记」 |
| P2 | 缺少反馈闭环 | 记完之后没有任何可视化回馈 | 无法形成习惯，用户质疑「记了又怎样」 |
| P3 | 回顾成本过高 | 想知道上周做了什么，需要翻多个地方 | 周复盘几乎不可能坚持 |

## 2.3 机会

若能把记录入口收敛为一处、把记录结果即时可视化、把回顾动作压缩为一次点击，则个人管理工具的使用频次与留存均有显著改善空间。这正是本产品切入的位置。

# 3. 目标与非目标

## 3.1 产品目标

| 编号 | 目标 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 一个入口完成全天 15 类记录 | 15 个模块全部可用；单模块完成一次记录不超过 3 次点击 |
| G2 | 降低单次记录成本 | 提供模板库、快速添加入口、表单默认值与快捷按钮 |
| G3 | 建立正反馈闭环 | 打卡连续天数、日历热力图、自动成长报告、战绩卡片 |
| G4 | 让回顾变得简单 | 日历时间轴（任意一天全记录）、全局搜索、周复盘自动汇总 |
| G5 | 数据自主可控 | 本地优先存储；支持一键导出与恢复备份 |

## 3.2 成功指标（建议追踪）

| 指标 | 定义 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 日均记录条数 | 每日新增记录总条数 / 活跃天数 | 不低于 5 条 |
| 模块覆盖度 | 周内有记录的模块数 / 15 | 不低于 6 个 |
| 打卡连续性 | 月度最长连续打卡天数 | 不低于 21 天 |
| 周复盘完成率 | 已提交周复盘的周数 / 总周数 | 不低于 60% |
| 单次记录耗时 | 从进入应用到保存成功的中位耗时 | 不超过 20 秒 |

## 3.3 非目标（本期明确不做）

- 多人协作与团队看板

- 强社交功能，如排行榜、好友 PK

- 依赖服务端常驻的实时推送（当前采用本地提醒，订阅消息为可选增强）

- 跨端自动同步（当前采用本地存储加手动备份搬运）

# 4. 用户与场景

## 4.1 目标用户

注重自我管理的个人用户，以手机为主要使用端，偏好轻量、可爱、无学习成本的界面；对数据隐私敏感，不希望个人数据被强制上传云端。

## 4.2 典型场景

| 场景 | 用户行为 | 产品支撑 |
| --- | --- | --- |
| 早上到公司 | 想快速知道今天要做什么，并打个卡 | 桌面页：问候卡、今日日程、打卡按钮 |
| 读了一会儿书 | 想记下本次读了多少页 | 阅读 → 书架 → 输入本次页数 → 自动累加 |
| 临时记一件事 | 想快速把想法塞进便签 | 顶栏「+ 快速添加」或模板库一键套用 |
| 周末回顾 | 想看这一周到底做了什么 | 周复盘 → 自动生成成长报告 → 一键写入「做得好」 |
| 想知道某天干了什么 | 查看历史某一天的全部记录 | 桌面日历点选那一天 → 当天全记录时间轴 |
| 换手机或担心丢数据 | 需要导出备份 | 我的 → 数据备份 → 导出或导入 JSON |

# 5. 产品范围总览

| 层级 | 能力 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 记录层 | 15 个功能模块（计划、课程、运动、备考、理财、自媒体、阅读、技能、便签、复盘等） | 已实现 |
| 组织层 | 全模块编辑与删除、模板库、优先级与状态管理 | 已实现 |
| 回顾层 | 日历热力图、日历时间轴、自动成长报告、全局搜索 | 已实现 |
| 激励层 | 打卡连续天数、战绩卡片、彩带动效 | 已实现 |
| 提醒层 | 计划、锻炼、喝水提醒（本地）；微信订阅消息 | 本地已实现，订阅消息待配置 |
| 智能层 | AI 小宝助理（小程序云端大模型 / Web 本地规则） | 已实现 |
| 数据层 | 本地存储、导出与恢复备份、云端同步（可选） | 已实现 |
| 互通层 | 小程序与 Web 数据互通 | 规划中 |

# 6. 功能需求

优先级定义：P0 为核心必须具备；P1 为体验提升；P2 为锦上添花。

每条需求包含描述、规则与验收标准三部分。

## 6.1 通用能力

| ID | 优先级 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | P0 | 统一数据模型 | 所有模块数据落在单一 DB 结构；缺失字段自动以默认值补齐，老数据升级不丢失 |
| FR-002 | P0 | 全模块增删改 | 每个模块支持新增、编辑、删除；编辑不得产生重复条目 |
| FR-003 | P0 | 表单可靠提交 | 小程序侧一律使用 form 提交，规避真机输入、失焦、点击时序不确定导致的丢值 |
| FR-004 | P0 | 弹层交互 | 小程序弹层为不透明全屏面板；点击遮罩背景才关闭（目标元素判定），点击输入框绝不关闭 |
| FR-005 | P0 | 空状态 | 每个列表必须具备友好空状态文案与表情 |
| FR-006 | P0 | 操作反馈 | 保存与删除后必须有提示；达成里程碑（读完一本书、任务全部完成）播放彩带动效 |
| FR-007 | P1 | 数据备份 | Web 端导出与导入整库 JSON；小程序端复制 JSON 并生成文件分享 |
| FR-008 | P1 | 全局搜索 | 跨多类数据检索，结果可跳转至所属模块；Web 支持快捷键唤起 |
| FR-009 | P1 | 提醒通知 | 计划与锻炼按时间点、喝水按间隔触发；小程序本地弹窗，Web 浏览器通知 |
| FR-010 | P2 | 模板库 | 提供计划、复盘、便签三类模板一键套用 |
| FR-011 | P2 | AI 助理 | 小程序接入云端大模型，支持流式输出并携带用户数据上下文；Web 降级为本地规则建议 |
| FR-012 | P2 | 战绩卡片 | 绘制数据卡片，小程序保存至相册，Web 下载为图片 |
| FR-013 | P1 | 渲染健壮性 | 任一模块渲染异常时显示兜底提示卡（含错误信息与版本号），禁止静默空白 |
| FR-014 | P1 | 版本可见 | 小程序抽屉底部与 Web 侧边栏底部显示版本号，便于确认当前所运行构建 |

## 6.2 模块需求

| ID | 模块 | 优先级 | 关键规则 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-101 | 桌面 | P0 | 打卡签到、连续天数、当月日历、今日日程、时钟问候与每日一句 | 打卡写入当日签到记录；日历按活跃度着色 |
| FR-102 | 每日计划 | P0 | 计划项含名称与优先级（重要、普通、简单），可勾选完成 | 勾选后进度更新；全部完成时给出祝贺提示 |
| FR-103 | 课程学习 | P0 | 课程名、颜色、总章节、当前进度，支持记录学习分钟 | 进度条与百分比同步更新 |
| FR-104 | 锻炼身体 | P0 | 内置运动类型并支持自定义；记录时长自动换算消耗 | 运动记录写入当日；支持删除 |
| FR-105 | 备考计划 | P0 | 科目、考试日期、单元总数与已完成数 | 显示距考试剩余天数 |
| FR-106 | 理财 | P0 | 收入与支出、分类（支出 9 项、收入 5 项）、月度环形图、储蓄目标 | 分类使用内联按钮组选择，不使用滚轮选择器；目标显示已存与目标金额 |
| FR-107 | 自媒体 | P0 | 灵感池（待创作、已创作）与发布登记（平台、标题、曝光） | 灵感可标记完成；发布可登记曝光量 |
| FR-108 | 阅读 | P0 | 书架、阅读时长、摘抄本 | 页码为累加语义：输入本次阅读页数叠加到当前进度，封顶总页数，达顶自动标记已读完 |
| FR-109 | 技能训练 | P0 | 技能名、练习打卡与次数 | 每练习一次计数加一 |
| FR-110 | 备忘录 | P0 | 便签、置顶、颜色 | 置顶项在侧边导航显示角标 |
| FR-111 | 周复盘 | P0 | 三段式：做得好、待改进、下周计划 | 保存按周起始日归档 |
| FR-112 | 日历时间轴 | P1 | 选定某一天，聚合当天全部模块记录 | 可前后翻天，不可翻到未来 |
| FR-113 | AI 小宝 | P2 | 快捷问题与自由追问 | 未连接云端时给出降级提示而非报错 |
| FR-114 | 模板库 | P2 | 5 个计划模板、1 个复盘模板、3 个便签模板 | 套用后落到对应模块并即时刷新 |
| FR-115 | 我的 | P0 | 名片（昵称、签名、头像、标签）、主题与自定义背景、备份、战绩卡、云同步 | 主题切换即时生效并持久化 |
| FR-116 | 提醒设置 | P1 | 计划与锻炼开关加时间点；喝水开关加间隔 | 设置持久化；到点触发提醒 |

## 6.3 日历与回顾

| ID | 优先级 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-201 | P1 | 日历热力图 | 未打卡但有记录的日子按活跃度着色（lv1 至 lv3），打卡日以强色高亮；提供图例与悬停提示 |
| FR-202 | P1 | 点一天看当天 | 点击日历任意一天，弹出当天全部记录（打卡、计划、运动、学习、阅读、理财、发布、灵感、技能、便签、摘抄）与 4 项统计；空日显示「这一天还没有记录」 |
| FR-203 | P1 | 自动成长报告 | 汇总本周数据、对比上周升降，生成中文总结，可一键写入本周复盘 |

# 7. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | Web 单文件、无构建依赖，首屏秒开；小程序页面切换无白屏；列表渲染无卡顿 |
| 兼容性 | Web 支持现代 Chrome、Safari、Edge，支持 PWA 安装与离线访问；小程序覆盖微信主流版本，兼容 iOS 与 Android |
| 视觉 | 移动端优先；小程序统一使用 rpx 单位（WXML 与 WXSS 中禁用 px）；支持日间与夜间模式及自定义背景 |
| 数据 | 本地优先（Web 存储键 gubao_desk_v1，小程序使用 Storage）；加载时补齐缺失字段；离线可用 |
| 隐私 | 默认不上传任何数据；云端同步必须由用户主动登录触发 |
| 健壮性 | 渲染异常具备兜底展示；旧缓存可被识别（版本号加 Service Worker 版本号双重校验） |
| 可维护性 | 双端共享同一套领域逻辑命名（如 searchAll、dayLevel、tlNodes），便于同步演进 |

# 8. 交互与视觉规范

- 导航：移动端由左上角轻量卡片按钮唤起抽屉；抽屉打开时该按钮隐藏，点击抽屉外空白区域关闭。按钮样式与页面卡片体系保持一致，避免视觉突兀。

- 列表项：左侧为图标与标题，右侧为操作区（编辑、删除）；删除需二次确认。

- 弹层：小程序采用不透明全屏面板，避免出现「透过遮罩看到上一层」的错觉；Web 采用半透明模糊遮罩。弹层内按钮不得重复（如只读弹窗仅保留「关闭」）。

- 表单：小程序统一使用 form 提交；枚举型选择使用内联按钮组而非滚轮选择器；日期仍使用原生选择器。

- 反馈：保存后提示，达成后彩带，出错后给出明确文案，不允许静默失败。

- 文案：轻松可爱、口语化，例如「书架空空的，添加第一本书吧」。

- 搜索：结果覆盖标题、正文与附属字段（如便签正文、储蓄目标名、课程笔记），避免用户「明明有却搜不到」。

# 9. 数据模型（摘要）

双端共用单一 DB 结构；Web 存储键为 gubao_desk_v1，小程序使用同构结构。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| profile | object | 昵称、签名、头像、标签 |
| checkins | map | 日期到签到时间的映射 |
| plans | map | 日期到计划项数组的映射，计划项含 id、名称、完成状态、优先级 |
| courses / exam | array | 课程列表与备考科目列表 |
| studyLog / readLog | map | 日期到学习或阅读分钟的映射 |
| workout | map | 日期到运动记录数组的映射，记录含 id、类型、时长、消耗 |
| finance | array | 收支流水，含类型、金额、分类、备注、日期 |
| goals | array | 储蓄目标，含名称、目标金额、已存金额 |
| ideas / pubs | array | 自媒体灵感与发布登记 |
| books / quotes | array | 书架条目与摘抄 |
| skills / skillLog | array | 技能定义与练习记录 |
| memos | array | 便签，正文参与全局搜索 |
| reviews | map | 周起始日到复盘内容的映射，含做得好、待改进、下周计划、时间 |
| reminders | object | 计划与锻炼提醒（时间点）、喝水提醒（间隔） |

# 10. 技术架构与约束

整体分为三层：UI 层（小程序页面与 Web 单页）、逻辑层（领域函数与工具模块）、数据层（本地存储与可选云端同步）。双端在逻辑层保持同名函数，以降低同步演进成本。

UI 层 小程序页面(WXML/WXSS) ¦ Web 单页(index.html)逻辑层 统一领域函数：searchAll / tlNodes / dayLevel / report ...数据层 本地存储(localStorage 或 Storage) <-> 云端同步(可选)

## 10.1 关键约束与已定方案

| 约束 | 方案 |
| --- | --- |
| 真机数据更新异步，且失焦与点击时序不确定 | 弹层全面采用 form 提交 |
| 点击输入框导致弹层消失（点击事件冒泡） | 遮罩关闭采用目标元素与当前元素一致性判定 |
| 半透明遮罩被感知为界面重叠 | 小程序弹层遮罩改为完全不透明 |
| 旧缓存让用户看到过期界面 | 版本号可见，并升级 Service Worker 版本号 |
| 小程序无法直接打开外部浏览器 | 「联网搜书」改为复制关键词到剪贴板 |
| 滚轮选择器在部分环境不可交互 | 改为内联可选按钮组（分类、优先级、状态、平台） |

# 11. 里程碑与状态

| 里程碑 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 基础记录 | 12 个核心模块可用 | 已完成 |
| M2 组织与可靠 | 全模块编辑与删除、表单可靠提交、弹层交互统一 | 已完成 |
| M3 回顾洞察 | 日历热力图、日历时间轴、自动成长报告、全局搜索 | 已完成 |
| M4 激励与智能 | 提醒通知、数据备份、AI 助理、模板库、战绩卡片 | 已完成 |
| M5 推送与互通 | 微信订阅消息后台推送、小程序与 Web 数据互通 | 规划中 |

# 12. 验收标准

## 12.1 功能验收（已通过）

- 工程静态校验 0 问题，覆盖 16 个页面的结构、约定与单位检查。

- 小程序侧：表单提交 16 项、编辑删除 19 项、遮罩点击 20 项、选择器降级 33 项、真机时序 8 项，全部通过。

- Web 侧：真实 Chrome 移动端视口全模块 42 项；搜索 14 项、日历详情 10 项、健壮性 10 项、导航按钮 7 项，全部通过。

- 合计 29 个测试脚本、350 条以上断言全部通过。

## 12.2 真机验收清单（需人工确认）

| 序号 | 检查项 |
| --- | --- |
| 1 | 小程序侧边抽屉底部显示 v1.5.0，确认运行的是新构建 |
| 2 | 每个模块点击添加后，弹层全屏覆盖、点击输入框不消失、保存后正确入库 |
| 3 | 书架输入本次页数后页码累加而非覆盖 |
| 4 | 桌面日历点击某一天，弹出当天全部记录 |
| 5 | 全局搜索能够搜到便签正文与储蓄目标 |
| 6 | 左上角导航按钮：关闭时可见，抽屉打开时隐藏 |
| 7 | 我的 → 数据备份，可复制或导出 JSON |

# 13. 风险与待办

| 风险或待办 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 微信订阅消息模板未配置 | 后台推送不可用 | 已提供本地提醒兜底；需申请模板并完成云函数部署 |
| 小程序与 Web 数据不互通 | 换端需重新录入 | 提供备份 JSON 导入导出；后续考虑云同步打通 |
| 本机无微信开发者工具 | 小程序界面无法自测 | 以冒烟测试覆盖逻辑，界面部分由真机验收清单确认 |
| 用户浏览器缓存旧构建 | 反馈「问题没改」 | 版本号可见、PWA 缓存版本升级，并提示强制刷新 |
| Web 端 AI 无云端模型 | 智能建议较简单 | 已在页面标注，完整体验在小程序端 |

# 14. 附录

## 14.1 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 模块 | 侧边导航中的一个功能单元，如「阅读」「理财」 |
| 弹层 | 添加或编辑数据时弹出的面板 |
| 热力图 | 日历中按当日活跃度着色的格子 |
| 时间轴 | 某一天跨模块记录的聚合视图 |
| 累加页数 | 阅读进度以「本次读了几页」叠加，而非直接覆盖 |
| PWA | 可安装到设备、离线可用的 Web 应用形态 |

## 14.2 相关文档

- docs/README.md：项目总览与使用说明

- docs/项目总览.html：可视化总览页

- .spec/PAGES_SPEC.md：页面规格说明

- .workbuddy/memory/：按日期归档的开发日志